ANEXA

TERMENI ȘI CONDIȚII

pentru executarea de

”Lucrări de construcții pentru proiectul de amenajare a unei secții MDR TB  în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, Comuna Bucovăț, Dolj”

- Achizitor: Fundația Romanian Angel Appeal

- Locul principal de executare: Leamna, Comuna Bucovăț, Dolj, cod NUTS RO414

- Termen pentru finalizarea lucrărilor: 15 ianuarie 2018

- Cantitatea totală: conform Documentației tehnice.

Nu fac obiectul contractului (nu se cotează) următoarele obiecte care sunt prezentate în Documentația tehnică doar cu titul informativ:

- Preţuri şi termene de execuție - se completează  de către Operatorul economic conform Documentației tehnice  (Formularul – Anexa 2 - Oferta Antreprenorului). Operatorul economic va evidenția în cadrul propunerii financiare prețul total ofertat. Se va evidenția separat taxa pe valoare adăugată. Preţul este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului

- Plata: conform contract. Se va plăti în avans 20% din valoarea contractului.

- Perioada minimă pe parcursul căreia operatorul economic își va menține oferta: 120 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.

- Documente de calificare – operatorii economici interesanți vor prezenta următoarele documente:

- Scrisoare de înaintare (Formularul 1) – completată, ștampilată și semnată de reprezentantul legal.

- Pentru persoane juridice române: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor, în original sau în copie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”, din care să rezulte că obiectului procedurii are corespondent în codul CAEN principal sau secundar autorizat din Certificatul constatator al operatorului economic.

- Pentru persoane fizice/juridice străine:

  - Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență profesională, în conformitate cu prevederile legale din țara în care operatorul economic este rezident, (documentul se va prezenta în copie, anexându-se și traducerea autorizată în limba română), se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

  - Prezentarea Certificatului de Rezidență Fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declarație valabile pentru anul calendaristic în curs

Notă: Documentele pot fi prezentate în original/copie legalizată sau copie cu mențiunea „conform cu originalul.” La solicitarea achizitorului, operatorul economic are obligația de a prezenta în original/copie legalizată Certificatul constatator în cazul în care acestea au fost prezentate inițial sub forma copie „conform cu originalul” pentru verificarea conformității.

- Fișă informații generale (Formularul 3) - completată, ștampilată și semnată de reprezentantul legal.

- Declararea cifrei de afaceri (CA), pentru ultimii 3 ani sau pentru  perioada de activitate de când sunt înființați, dacă aceasta este mai mică de 3 ani.

  - Cerință minimă valorică – media CA pe ultimii 3 ani – minim 813.600 euro echivalent Euro la curs mediu anual BNR - 2014 (1 Euro = 4,4446 Lei), 2015 (1 Euro = 4, 4450 Lei), 2016 (1 Euro= 4,4908 Lei).

- Bilanț pentru ultimii trei ani fiscali, iar pentru anul fiscal încheiat la 31.12.2016, în cazul în care bilanțul nu este definitivat, balanța de verificare la 31 decembrie 2016 – în fotocopii certificate pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”. Cod Unic de Înregistrare fiscală (CUI) emis de Oficiul Registrului Comerţului – în fotocopie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”.

- Certificate de atestare fiscală - buget general consolidat și taxe și impozite locale (în termen de valabilitate) din care să reiasă că operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor. Înregistrarea de datorii restante față de obligațiile fiscale va atrage eliminarea operatorului economic, cu excepția cazului în care s-au acordat înlesniri la plată de către organele competente.

- Orice operator economic are dreptul de a participa la prezenta procedură de achiziție în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la prezenta procedură, subcontractant propus sau terț susținător.

- Informații privind subcontractarea: Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Răspunderea operatorului economic selectat câștigător în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziție nu este diminuată în cazul în care o parte/ părți din contract sunt îndeplinite de subcontractanți.

- Formular experiență similară (Formularul 4) - se solicită o lista a principalelor prestări de lucrări asemănătoare efectuate în ultimii 5 ani: 01.02.2012 – 01.02.2017 (experiență relevantă în construcții și experiență relevantă în domeniul construcțiilor cu destinație medicală), conținând valori, perioade de livrare/execuție, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Prestările de lucrări similiare se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. Pentru fiecare lucrare se vor prezenta planuri, vederi, reprezentări 3D, poze relevante etc.

- Resursele materiale si umane implicate în derularea contractului. Se va prezenta o alocare adecvată de resurse umane (personal muncitor si personal de conducere ), astfel încât să existe o corelare între aceasta alocare, graficul de realizare pe etape și subetape și propunerea financiară. Se va prezenta alocarea utilajelor ce se impun pentru realizarea lucrărilor. Orice necorelare între propunerea financiară și cea tehnică determină declararea ofertei ca fiind neconformă. Vor fi prezentate principalele atribuții, responsabilități pentru personalul implicat în derularea lucrărilor. Pentru fiecare operațiune, conform listelor de cantități se va preciza:

- nr. de persoane implicate (personal muncitor, calificat si necalificat, utilaje, autovehicule de transport norme de lucru (în cazul utilajelor nr. ore funcționare pentru îndeplinirea activităților, în cazul autovehiculelor de transport - capacitatea acestora);

- normele de lucru fizice vor fi stabilite în corelare cu alocarea orelor din indicatoarele de deviz. Capacitățile de transport trebuie să se regăsească în cantitățile de materiale necesare corelate cu graficul de execuție al activităților. Operatorul economic va face dovada asigurării tehnice pe toată perioada de execuție.

- Declarație pe propria răspundere referitoare la utilajele, instalațiile, 
echipamentele tehnice de care poate dispune (proprii și/sau atrase indiferent de formă) operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări (Formularul 5) – în original;

- Antreprenorul trebuie să încheie, pe întreaga durată de desfășurare a contractului, până la recepție, o asigurare de răspundere civilă profesională cu acoperire pentru daunele corporale și materiale posibile, patrimoniale și de execuție.

Polița de răspundere civilă profesională va menționa, printr-o clauză suplimentară că acoperă numai daunele rezultate din lucrări prevăzute în prezentul contract. Antreprenorul răspunde pentru respectarea și implementarea tuturor măsurilor de siguranță pe șantier, conform legislației românești, atât pentru personalul propriu cât și pentru subcontractorii săi.

Antreprenorul se va asigura că condițiile generale ale poliției de răspundere civilă profesională i se permite beneficiarului să anunțe, în mod direct asiguratorul de producerea unei daune rezultate din culpa antreprenorului. În cazul deschiderii unui dosar de daune, franciza se va plati de către asigurat.

Atenție! Ofertantul câștigător va fi responsabil exclusiv pentru asigurarea resurselor umane, materiale, instalaţiilor, echipamentelor, autorizațiilor/avizelor şi altele asemenea, în conformitate cu normele legale aplicabile, în vederea îndeplinirii corespunzătoare și integrale a obiectului contractului.

- Criteriu de atribuire a contractului: ofertele depuse vor fi evaluate în trei etape consecutive: administrativă, tehnică și financiară. Cele 3 evaluări se vor face conform planificării Achizitorului; rezultatul evaluării va fi comunicat fiecărui ofertant în parte. Ofertele considerate corespunzătoare din punct de vedere al criteriilor de calificare și al documentației tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor, conform mențiunilor din prezenta Cerere de ofertă.

Contractul va fi acordat firmei care oferă cel mai mic preț total (fără TVA). Criteriul de atribuire se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

Bugetul maxim total disponibil pentru achiziția de lucrări de construcții pentru proiectul de amenajare a unei secții MDR TB  în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, Comuna Bucovăț, Dolj este de 406.800 Euro, TVA inclus. TVA-ul din ofertă va fi indicat separat. Prețul va fi exprimat în Lei, luându-se în considerare cursul de referință InforEuro valabil pentru luna depunerii ofertei.

Atenție! Operatorii economici interesați vor depune în același timp și până la data limită de depunere a ofertelor, atât documentele de calificare, precum și oferta tehnică și financiară. Documentele de calificare împreună cu propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc în două exemplare și se introduc fiecare în plicuri separate marcate corespunzător.

- Specificaţii Tehnice

Antreprenorul trebuie să se informeze la fața locului în legătură cu condițiile de pe șantier. Cheltuielile suportate de acesta ca urmare a necunoașterii condițiilor de pe șantier nu pot fi transferate achizitorului, dacă factorii determinanți ar fi putut fi identificați de către antreprenor în cadrul unor verificări obligatorii fără un efort neobișnuit. Antreprenorul este obligat, în special, să solicite de la furnizorii de utilități și să obțină toate informațiile privind conductele și cablurile de alimentare și telecomunicațiile existente în zonă și care pot afecta activitatea de șantier.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să permită identificarea cu ușurință a corespodenței cu cerințele conținute în Documentația tehnică și să respecte în totalitate cerințele prevăzute în aceasta. Propunerea tehnică se întocmește astfel încât procesul de evaluare și informațiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din Documentația tehnică cu cele ofertate.

Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că au ținut cont la elaborarea ofertei inclusiv de obligațiile relevante din domeniile mediului, social, relații de muncă, securitatea și sănătatea în muncă și din alte domenii aplicabile în România.

Propunerea tehnică va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic – va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată durata de valabilitate stabilită de achizitor.

Înainte de încheierea contractului și în urma ofertei prezentată se consideră că documentația a fost însușită, amplasamentul vizitat, oferta exprimată cuprinzând toate elementele tehnico – economice.

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

Oferta depusă va cuprinde toate documentele solicitate în Documentația tehnică. Cerințele prevăzute în Documentația tehnică sunt cerințe obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe sau nu conțin în totalitate cele din modul de prezentare a propunerii tehnice, vor fi considerate ca neconforme.

În cazul în care se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Documentația tehnică, oferta este considerată neconformă.

Oferta care va conține o garanție tehnică mai mică decât cea solicitată va fi considerată neconformă. Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca efect descalificarea Ofertantului.

Oferta tehnică se va elabora în baza specificatiilor din Documentația tehnică, a normelor si normativelor tehnice din construcții în vigoare. Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu specificațiile din Documentația tehnică.

Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească condițiile standard de asigurare a calității, de protecția a mediului, stabilite prin normative ale Uniunii Europene.

Graficul fizic si valoric de execuție va fi întocmit pentru fiecare obiect în parte și pe total investiție. Se va prezenta un grafic detaliat de tip Gantt cu menționarea fiecărei lucrări distincte inclusiv pentru activitatea de organizare de șantier. Activitățile trebuie să urmeze ordinea tehnologică de executare a operațiilor, se va menționa fiecare activitate/ subactivitate în parte și durata acesteia.

- Perioada de garanție acordată lucrărilor

Perioada de garanție acordată lucrărilor este de minim 24 de luni de la semnarea PV de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni și până la admiterea recepției finale. Garanția se referă și la echipamentele puse în operă.

- Garanția de execuție:

Antreprenorul va preda în termen de 10 zile după primirea confirmării de atribuire a contractului o scrisoare de garanție bancară în cuantum de 5 % din valoarea contractului. Aceasta reprezintă o garanție pentru îndeplinirea contractului, a dreptului de revendicare a penalităților contractuale și a despăgubirilor de orice natură, precum și a restituirii plăților excedentare, inclusiv a dobânzilor și drepturilor ce decurg din constatarea defectelor de execuție.

Scrisoarea de garanție de bună execuție va îndeplini cerințele minime din Formularul 6.

Garantia de buna executie va fi restituită antreprenorului în termen de 10 zile de la data semnarii procesului verbal de receptie finala.

- Mențiuni:

Achizitorul recomandă vizionarea amplasamentului pentru întocmirea corespunzătoare a ofertei, în zilele lucrătoare între orele 08:00 – 15:00.  Operatorul economic interesat poate solicita vizionarea amplasamentului viitoarei investiții, printr-o solicitare scrisă adresată achizitorului, premergătoare depunerii ofertelor, la adresele de e-mail: mariana.bratosin@raa.ro și/sau daniela.tudose@raa.ro. Se recomandă operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie raspundere, cheltuială și riscul său, datele necesare pentru elaborarea ofertei.

Achizitorul are dreptul de a nu selecta nici o ofertă ca fiind câștigătoare.

Achizitorul exclude din procedura de atribuire a contractului orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că a desfășurat sau desfășoară acțiuni contrare politicilor și regulilor susținute de Fondul Global.

Operatorul economic selectat nu va folosi fondurile primite prin această achiziție pentru a sprijini sau a promova violenţa, pentru a ajuta terorişti sau activităţi legate de terorism, pentru a efectua activităţi de spălare de bani sau pentru a finanţa organizaţii cunoscute că sprijină şi promovează terorismul sau activitățile de spălare de bani.

Dacă există incertitudini referitoare la situația personală a unui operator economic, Achizitorul poate solicita informații direct de la autoritățile competente.

Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse în ofertă sau ulterior prezentate nu fac dovada achitării obligațiilor de plată scadente în luna anterioară celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor, vor fi excluși din prezenta procedură de achiziție.

Nu se acceptă oferte parțiale.

Nu se acceptă oferte întârziate sau depuse la o altă adresă decât cea menționată în Cererea de ofertă, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

La momentul prezentei proceduri de achiziție, sunt în desfășurare activități cu privire la obținerea autorizației de construire, achizitorul rezervându-și dreptul de a anula procedura (în oricare etapă a desfășurării ei), în cazul apariției unor impedimente (de orice natură) cu privire la obținerea autorizației de construire.

Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța unilateral la una sau mai multe din lucrările solicitate și contractate în funcție de modificările ce pot apărea în implementarea Grantului.

Prezentei proceduri de achiziție nu îi sunt aplicabile prevederile legale cu privire la achizițiile publice (Legea 98/2016, Legea 99/2016, Legea 100/2016 sau Legea 101/2016), fiind desfășurată conform normelor interne ale Fondului Global, prin intermediul Primitorului Principal.

Prin participarea la prezenta procedură de achiziție, operatorii economici confirmă că au luat la cunoștință prevederile ”Codului de conduită al furnizorilor” (www.theglobalfund.org/.../Corporate_CodeOfConductForSuppliers_Policy_ en/ )

ANEXA

FORMULARE

Formularul 1

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumire)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: FUNDAȚIA ROMANIAN ANGEL APPEAL, București

În atenţia membrilor Comisiei de Evaluare

Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr. ………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI ……………………….., reprezentata legal prin …………………………, avand functia …………………

ca urmare a invitaţiei nr. ………………… din data de …………………………….., transmisă în vederea atribuirii contractului de achiziţie de “Lucrări de construcții pentru proiectul de amenajare a unei secții MDR TB  în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, Comuna Bucovăț, Dolj”, prin prezenta vă transmitem oferta noastră, precum şi următoarele documente în colet sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând: Oferta și Documentele care însoţesc oferta.

De asemenea, prin prezenta, declarăm că, în cazul în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare, în derularea activităților care fac obiectul contractului, vom respecta legislația în vigoare, precum și următoarele principii:

- Sprijinirea și respectarea drepturilor omului,

- Garantarea faptului că un suntem implicați în abuzuri împotriva persoanelor;

- Sprijinirea libertății de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului de negociere colectivă;

- Sprijinirea eliminării tuturor formelor de muncă forțată;

- Combaterea exploatării copiilor prin muncă;

- Eliminarea tuturor discriminărilor în ceea ce privește angajarea și ocuparea;Asumarea de inițiative pentru promovarea protecției mediului;

- Încurajarea dezvoltării și utilizării de tehnologii pentru protecția mediului;

- Lupta împotriva corupției în toate formele ei, inclusiv darea de mită și șantajul.

În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Denumire operator economic:_____________________

Nume și prenume reprezentant legal:_____________________

Semnătură și ștampila:_____________________

Data: _____________________

Formularul 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumire)

OFERTĂ FINANCIARĂ

Către: FUNDAȚIA ROMANIAN ANGEL APPEAL, București

După ce am verificat cu atenție și exhaustiv toate documentele contractului care constau în: formularul contractului, planuri, lista de cantități de lucrări, termeni și condiții cât și legile și prevederile românești în domeniu și după ce am verificat, controlat și cunoscut toate condițiile speciale ale locului legate de realizarea efectivă a lucrării și după ce am verificat tot restul detaliilor în legătură cu această lucrare și mi s-a clarificat că documentele menționate mai sus conțin toate detaliile și cantitățile necesare pentru realizarea lucrării în întregimea ei, mă oblig să realizez, în concordanță cu documentele menționate  mai sus și conform prețurilor notate de mine în lista de cantități de lucrări, lucrarea, contra sumei de ..............................................., inclusiv TVA în litere: (..............................................................................................)

Subsemnatul declar aici ca oferta mea conține tot ce este necesar pentru realizarea lucrării descrise în documente și că îmi stă în putința de a finaliza lucrarea prin mijloace tehnice și umane ce le dețin, la termenul stabilit.

Denumire operator economic:_____________________

Nume și prenume reprezentant legal:_____________________

Semnătură și ștampila:_____________________

Data: _____________________

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumire)

ANEXA LA OFERTA FINANCIARĂ

LISTA DE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

1. Condiții generale

Consideram ca Subscrisa a luat in socoteala, in preturile care le-a prezentat, toate conditiile detaliate in contract, in planuri, in caietul de sarcini si lista de cantitati de lucrari.

Preturile prezentate sunt considerate ca, continand toate cheltuielile necesare in vederea onorarii conditiilor amintite in aceleasi documente in toate detaliile.

Neintelegerea oricarei conditii sau neluarea in consideratie nu va constitui un motiv suficient pentru schimbarea pretului inscris in lista de cantitati de lucrari si/sau ca suport pentru o plata suplimentara de orice fel.

2. Prețuri unitare și totale

Preturile unitare si totale ce figureaza in lista de cantitati de lucrari sunt considerate ca incluzand urmatoarele:

a) Munca necesara in vederea executiei in conformitate cu conditiile contractului.

b) Folosinta echipamentului mecanic, scule de lucru, masini, schele, montarea si demontarea acestora.

c) Depozitarea materialelor, echipamentelor si sculelor de lucru etc, si paza lor.

d)  Transportul materialelor, echipamentelor si sculelor de lucru etc,  la santier si a lucratorilor.

e) Alte cheltuieli de orice fel care sunt impuse de conditiile contractului

f)  Cheltuielile antreprenorului.

g) Taxele si impozitele datorate statului conform legislatiei in vigoare cu exceptia TVA ).

h) Profitul antreprenorului.

3. Lista de cantitati de lucrari

Lista de cantitati de lucrari constituie o completare la planuri, astfel o lucrare sau un detaliu descris/a in planuri nu implica neaparat prezenta lui si in lista de cantitati de lucrari. De asemenea, daca s-a facut o descriere oarecare unui tip de lucrari sau mai multora in lista de cantitati de lucrari, acest lucru nu implica ca pentru fiecare dintre lucrari sa se faca aceasi detaliere.

4. Lista de cantitati de lucrari si preturile

Lista de cantitati de lucrari si preturile ce figureaza in ea (completate de Subscrisa antreprenor) sunt parte integranta din documentele contractului.

5. Continutul lucrarilor

Lucrarile descrise in lista de cantitati de lucrari cuprind toate operatiunile necesare executarii si anume:

5.1.Transportul si inmagazinarea materialelor cat si pregatirea suprafetelor de lucru.

5.2. Executarea lucrarilor propriu-zise de dezafectari, sapatura, umplutura, beton armat, armaturi de otel-beton, cofraje si sprijiniri, reparatii la zidarii, zidarie, tencuire, hidroizolatii, placari ceramice cu gresie si faianta, confectii metalice si tinichigerie, tamplarie de lemn si aluminiu, gipscarton, vopsitorie.

5.3. Manipularea materialelor rezultate din demolare si dezafectare, sortarea si stivuirea acestora in depozitul de santier, precum si evacuarea deseurilor de pe santier si depozitarea lor intr-un loc special amenajat (autorizat).

Denumire operator economic:_____________________

Nume și prenume reprezentant legal:_____________________

Semnătură și ștampila:_____________________

Data: _____________________

Formularul 3

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumire)

INFORMAŢII GENERALE

- Denumirea/numele:

- Nume/prenume reprezentant legal:

- Persoană de contact: ..................., date de contact: ........................

- Codul fiscal:

- Adresa sediului central:

- Telefon:

Fax:

E-mail:

- Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................

(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

- Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

8.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va atașa, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie).

9.  Cont bancar în care se va face plata serviciilor ce fac obiectul contractului.

10. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

- _______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

Denumire operator economic:_____________________

Nume și prenume reprezentant legal:_____________________

Semnătură și ștampila:_____________________

Data: _____________________

Formularul 4

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumire)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE SIMILARE EXECUTATE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea şi sediul ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile conform Codului penal, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Fundației Romanian Angel Appeal cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Denumire operator economic:_____________________

Nume și prenume reprezentant legal:_____________________

Semnătură și ștampila:_____________________

Data: _____________________

ANEXĂ

| Nr crt | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea executantului) | Preţ contract | Procent îndeplinit de executant (%) | Perioadă derulare contract) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Denumire operator economic:_____________________

Nume și prenume reprezentant legal:_____________________

Semnătură (și ștampila):_____________________

Data: _____________________

Formularul 5

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumire)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

REFERITOARE LA UTILAJELE, INSTALAȚIILE, 
ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE POATE DISPUNE (PROPRII ȘI/SAU ATRASE INDIFERENT DE FORMĂ) OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea şi sediul ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile conform Codului penal, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Fundației Romanian Angel Appeal cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNICE ȘI INSTALAȚII

| Nr.crt. | Denumire utilaj / echipament / instalație | UM | Cantitate | Forma de utilizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | Închiriere |
| ... |  |  |  |  |  |

Denumire operator economic:_____________________

Nume și prenume reprezentant legal:_____________________

Semnătură (și ștampila):_____________________

Data: _____________________

Formularul 6

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către FUNDAȚIA ROMANIAN ANGEL APPEAL, cu sediul în Str. Rodiei nr. 52, sector 3 Bucureşti (denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Cu privire la Contractul pentru lucrări de antrepriză  nr_________din _______,

încheiat între __________________, în calitate de antreprenor, şi Fundația Romanian Angel Appeal, în calitate de beneficiar, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea beneficiarului, până la concurenţa sumei de _____________, reprezentând 5% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin antreprenorului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul menționat mai sus. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea beneficiarului sau a antreprenorului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________.

În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)

În cazul asocierii mai multor operatori economici cerințele privind situația personală a ofertantului trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerințe privind capacitatea tehnică și/sau profesională precum și capacitatea economică și financiară trebuie să fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociați. În acordul de asociere se va menționa că toți asociații își asumă răspunderea colectivă și solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asociației este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni în numele tuturor asociaților și este răspunzător în nume propriu și în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Se va prezenta acordul de asociere de către Ofertantul declarat câștigător.

Ofertantul declarat câștigător are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora. Se va prezenta acordul de subcontractare.

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant

Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor